**Справка 2**

**Изпълнение на инвестиционна програма за 2015 г.**

1. Съгласно БП 2015 г. е изпълнено следното:
   1. Изградено е депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал и техническа рекултивация на старо депо – предстои приемане – инвестиция – 800 хил.лв.
   2. Закупуване на нов трансформатор – 166 хил. лв.
   3. Закупуване на вакуум прекъсвачи – 99 хил.лв.
   4. Склад за инертни материали – 15 хил.лв.
   5. Не е изпълнено – Подмяна на варова дозираща система към реактор – утаител
2. Въведени са следните инвестиции:
   1. Реконструкция на ТГ №2 – 180 666 лв.
   2. Склад за инертни материали – 14 907 лв.
   3. Покупка на микроомметър – 6 763 лв.
   4. Разпределително устройство – 24 хил.лв.
   5. Покупка на токов трансформатор – 165 806 лв.
   6. Покупка на климатични системи за Топлосилов цех, Химичен цех, Електро цех – 4 850 лв.
   7. Доставка, демонтаж и монтаж на вакуум прекъсвачи – 112 008лв.

Общо въведени инвестиции – **509 002** **лв**

Изп. директор …………………

(Анатолий Ботов)