“ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН” - ЕАД

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА 01.07.2014г.- 30.06.2015г.

на

“Топлофикация – Плевен” ЕАД

| Ремонт в | Предвидени ср. за периода /х.лв./ | Усвоени ср. към 31.3.15г. | Усвоени ср. към 31.3.15г. и пр. 30.06.15г./х.лв./ |
| --- | --- | --- | --- |
| Топлоизточник | 1485 | 870 | 1170 |
| Топ.Пренос | 423 | 245 | 307 |
| Общо | 1908 | 1117 | 1477 |

Изп.Директор: ______________

/инж.Ив.Гетов/